审计室外委建设工程竣工结算审计工作程序

竣工验收合格后，施工单位报送竣工结算资料，由基建部门交审计部门

签订委托合同，明确委托标的、目的及相关事项，送审相关资料

协助咨询公司收集资料、踏勘现场、了解情况

咨询公司制定咨询实施方案报审计部门核准

②

③

④

组织召开咨询项目实施前的协调会议

接受咨询初步意见，分析后提交被审单位

⑥

⑦

接受被审计单位提交的反馈意见，并转交咨询单位

⑤

就反馈意见组织咨询单位、被审单位进行核对

争议问题咨询单位将咨询意见提交审计部门，经审计部门同意后，咨询公司与被审单位进行协调

对协调不成的争议问题召集相关部门、单位进行协商，形成一致意见

咨询单位根据会议形成意见，出具审核报告

根据咨询报告出具审计意见书

⑧

⑨

⑩