工程项目全过程审计工作流程

工

程

项

目

全

过

程

工

作

阶

段

与

内

容

编制可行性研究报告

①决策阶段

项目策划

基建管理部门提供工程审计有关资料交审计室

审计室接收资料,制订计划,委托中介机构审核

中介机构接受委托获取相关资料

现场踏勘计量调研提出初步意见

项目负责人审核对重大问题报公司研究或咨询形成初步意见

审计室组织相关单位协商形成会议纪要(重大事项须由建设单位领导参加)

项目负责人对形成会议纪要审签后,报审计室负责人

审计室下达审计意见书,通知执行

基建部门根据审计意见书组织实施,并将重大事项执行情况报审计室备案

基建部门

施工单位

设计单位

监理单位

……

审计室下达审计管理意见书,通知基建部门

审计室或咨询机构提出管理建议或措施

会请有关部门参加研讨达成共识形成会议纪要

②设计阶段

方案比选

经济评价

③招投标阶段

招投标策划与代理

施工合同

工程进度款

④施工阶段

主材、大型设备定价

隐蔽工程验收

工程变更审核

索赔费用审核

土建

安装

⑤竣工结算阶段

装饰

其他

⑥竣工决算阶段

根据管理建议和措施组织调研,提出具体实施意见

前期报建、勘探、设计等费用

中期施工成本费用

后期验收、审计等费用