基建、修缮工程内部审计工作流程图的有关说明

一、参加由校职能部门组织的建设、修缮工程招标会议。

1、与参加招标会议相关部门指派的评委共同审核校职能部门提供的招标文件；

2、参与一些工程必要的拦标价；

3、与参加招标会议相关部门指派的评委共同检查投标文件文件的密封与标志，核查投标人的合法身份；

4、与参加招标会议相关部门指派的评委共同听取投标单位倡标及相关投标内容的介绍；

5、与参加招标会议相关部门指派的评委共同审查投标单位的经济标与技术标的合理性；

6、参与对投标单位经济标、技术标的讨论意见；

7、参与对投标单位经济标、技术标的评分过程；

8、与参加招标会议相关部门指派的评委共同监督招投标过程，保证招标工作的公正、公平、竞争的合法性。

二、接审由校职能部门相关人员审核后，资料、文件齐全完备的工程结算书，对资料文件不齐全完备的工程结算书有权拒绝接审。

资料文件包括：

- 合法、有效的施工合同、补充合同及施工协议书

- 校职能部门的招标文件、工程量清单、招标答疑纪要、施工单位的投标文件、承诺书、施工组织计划或施工方案的书面资料和电子盘

- 设计图纸、施工图纸、竣工图纸

- 若为固定价格合同必须提供招标时的施工图

- 图纸会审记录

- 设计变更单或文件

- 监理日志、监理月报、监理工程师通知或发包人施工指令

- 竣工验收单

- 工程洽商

10、现场签证单

11、甲供材料设备明细表及收货验收签收单

12、开工报告、竣工报告及工期延期联系单且必须有监理单位发包人和相关人员的签字和盖章

13、甲方对乙方使用相关材料的认价单

14、甲方预付工程款及预付材料款的说明

15、工程预算书、工程结算书（必须盖有编制单位和校相关职能部门审核后的公章，编制人员、审核人员必须签字并签属日期）、工程结算书和结算书除书面报审外还必须同时报审电子盘

16、工程量计算书或计算底稿及电子盘

17、钢筋抽料单及电子盘

18、工程结算、洽商及有关工程文件需除校职能部门外其它相关部门签字或签属的意见

19、其它结算资料，凡上述未提及而在结算审核中需要的资料均需提供，例，有关领导的批示、地质勘察报告、非常用的图集、定额自组价、甲方代乙方缴纳的费用等等